Project Brief

## 💡 Synthèse exécutive

One-liner
 Un “copilote merchandising” pour boutiques mode Shopify qui cartographie le catalogue, détecte trous / doublons / orphelins et prépare des actions concrètes (collections, promos, nettoyages) à partir d’ensembles de produits intelligents.

Big Vision (version à terme)

- Devenir l’outil standard de pilotage catalogue & merchandising pour les marques mode sur Shopify (puis d’autres plateformes).

- Offrir une vue “mathématique” mais intuitive du catalogue : tu raisonnes en ensembles (Robes en promo avec stock, Produits orphelins, Surstocks à remiser), pas en listes infinies.

- L’IA apprend des données de chaque boutique (et, anonymisé, du réseau entier) pour proposer :

  - des ensembles prêts à l’emploi (“Risques de frustration”, “Stars à booster”, “Dormants à nettoyer”),

  - des scénarios de promo simulés,

  - des reco de structure de collections (“tu peux supprimer ces 8 collections sans perdre de profondeur”).

À maturité, ton produit devient le cerveau merchandising branché sur Shopify : Shopify exécute, toi tu décides.

Why now ?

- Les marques DTC mode sur Shopify se professionnalisent : plus de produits, plus de promos, plus de canaux → le catalogue devient ingérable dans l’admin Shopify + Excel.

- L’IA rend enfin accessible une couche d’analytique merch avancée (ensembles, simulations, prédictions) à des équipes petites (1–3 personnes).

- Le marché Shopify Apps est mûr pour des verticaux très spécialisés mode / retail, pas juste des apps génériques de reporting.

Modèle SaaS

- B2B (marques mode / retailers sur Shopify).

- Pricing : abonnement mensuel / annuel, tiers basés sur la taille du catalogue + CA.

- GTM : hybride PLG + Shopify App Store + contenu expert (LinkedIn / blog “merchandising scientifique”).

## 🎯 Jobs-to-be-done

Job principal

“Quand mon catalogue Shopify explose en nombre de produits et de collections, je veux voir clairement où sont les trous, les doublons et les surstocks, pour décider quoi mettre en avant, quoi remiser et quoi supprimer sans passer ma vie dans Excel.”

Jobs fonctionnels

- Comprendre la répartition réelle du catalogue (catégories, tailles, couleurs, prix, états de stock).

- Identifier les produits orphelins (sans collection principale, fiches incomplètes…).

- Repérer les surstocks / dormants / mauvais pricing.

- Préparer des listes d’action concrètes : à pousser, à remiser, à nettoyer, à sortir.

- Simuler l’impact d’un plan promo avant de le lancer.

Jobs émotionnels

- Se sentir en contrôle du catalogue (et pas subir Shopify).

- Réduire l’angoisse de “j’ai l’impression qu’on rate de l’argent / qu’on frustre des clients”.

- Avoir le sentiment de faire un merchandising pro, pas approximatif.

Jobs sociaux

- Prouver à la direction / au fondateur que :

  - le budget stock est piloté intelligemment,

  - les promos sont ciblées et non “au hasard”.

- Briller en réunion avec des rapports clairs et actionnables.

Forces de progrès

- Push (ce qui les pousse à bouger) :

  - Excel ingérable, Shopify illisible quand il y a >500–1000 SKU.

  - Collections “impossibles à maintenir”, orphelins, promos bordéliques.

- Pull (ce qui attire vers ta solution) :

  - Vue “carte du catalogue” en 30 secondes.

  - Scénarios prêts à l’emploi (“Nettoyage collections”, “Prépa promos”).

- Anxiétés :

  - “Ça va être compliqué à prendre en main.”

  - “Je ne veux pas que l’app fasse n’importe quoi sur mon Shopify.”

- Habitudes :

  - Fichiers Excel bricolés.

  - Rapports Shopify + Google Analytics + intuition.

Non-consommation

- La majorité des petites / moyennes marques n’ont aucun outil merch dédié : soit Shopify seul, soit Excel.

- Ton SaaS démocratise un niveau ‘merch director’ à des structures 0,5–10 M€ de CA qui n’ont ni le budget ni les ressources pour des solutions enterprise.

## 🔧 Capacités IA (version “AI-native”, même si la V1 reste analytique)

| Capacité IA | Valeur ajoutée | Implémentation | Moat potentiel | Horizon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Copilote en langage naturel | “Trouve-moi les robes de soirée en promo avec beaucoup de stock mais qui ne se vendent pas” → auto-construction d’un ensemble | LLM + mapping vers ton moteur d’ensembles | Moyen (UX + recettes métiers) | MVP+ |
| Suggestions d’ensembles intelligents | Propose automatiquement des ensembles type : surstocks, dormants, frustrations tailles, etc. | Règles + modèles de scoring alimentés par données Shopify | Élevé (recettes merch propriétaires) | Court terme |
| Détection d’anomalies catalogue | Identifie fiches incohérentes (prix aberrants, tailles manquantes, collections bizarres) | Règles + modèle d’outlier | Moyen | Court terme |
| Tagging automatique par IA (matière, style, occasions) | Meilleure granularité des ensembles sans que le marchand doive tout taguer à la main | Computer vision + NLP sur titre / description | Élevé (dataset fashion) | Moyen terme |
| Simulation d’impact promo prédictive | Estimer CA, marge, risque de rupture selon scéna (-20% sur tel ensemble) | Modèle prédictif sur historique ventes/prix | Élevé (data & modèles par vertical) | Moyen terme |

Data flywheel

- Plus de boutiques connectées → plus de données catalogue, ventes, promos.

- Tu observes quelles configurations d’ensembles & scénarios marchent le mieux.

- Ton copilote peut proposer des recettes merch “prêtes à jouer” de plus en plus pertinentes.

- Les résultats s’améliorent → meilleure rétention + bouche-à-oreille → plus de boutiques.

## 📊 Business model canvas (version synthèse)

| Élément | Analyse |
| --- | --- |
| Problèmes | 1) Catalogue illisible >500 SKU. 2) Collections impossibles à maintenir. 3) Promos peu intelligentes (tout le site / intuition). 4) Fiches produits incomplètes mais en ligne. |
| Segments clients | Marque mode / RTW sur Shopify (CA 0,5–10 M€), e-com managers, fondateurs DTC. Expansion : autres verticaux retail (beauté, déco). |
| UVP | “Le premier copilote merchandising pour Shopify qui pense en ensembles, pas en listes de produits : vois ton catalogue comme une carte, détecte les trous, prépare des actions concrètes, sans casser ton Shopify.” |
| Solution (V1) | 1) Onboarding pédagogique par ensembles. 2) Carte du catalogue. 3) Builder d’ensembles (Croiser / Combiner / Exclure). 4) Rapports “Collections” & “Promos”. 5) Exports CSV / checklists. |
| Canaux | Shopify App Store, contenu expert (blog, LinkedIn, newsletters e-com), communautés e-com (Slack, Discord), bouche-à-oreille agences Shopify. |
| Revenus | Abonnement mensuel / annuel. Tiers par taille de catalogue / CA / nombre de boutiques. Potentiel add-ons (module IA avancée, multi-boutiques, conseil). |
| Coûts | Dev & infra (API Shopify, processing), coût IA (LLM/API), support, marketing (contenu, évents), commissions Shopify App Store. |
| Metrics clés | MRR, nombre de boutiques actives, taux d’activation (1er ensemble créé + 1er rapport lu), rétention 6/12 mois, part de catalogue traitée via l’outil. |
| Unfair advantage | 1) Spécialisation mode/retail. 2) Moteur d’ensembles + librairie de scénarios merch. 3) Données agrégées sur performance des ensembles / promos (data moat). |

### Reco pricing (première version)

- Starter (jusqu’à ~500 produits / 0,5 M€ CA) : 79–99 €/mois

  - Carte du catalogue, ensembles simples, rapports basiques, export CSV.

- Growth (jusqu’à ~5 000 produits / 5 M€ CA) : 199–249 €/mois

  - Tout Starter + ensembles avancés (stock/rotation), module “Playground prix & promo” basique.

- Plus (>5 000 produits / multi-boutiques) : 399–599 €/mois

  - Multi-boutiques, support prioritaire, scénarios IA avancés, features “pro” (benchmarks anonymisés, API).

Annualisation avec -20% pour sécuriser le cash.

## 🌊 Positionnement & moat

Blue Ocean (ce que tu changes par rapport aux outils analytics classiques)

- Éliminer :

  - Les dashboards génériques “100 KPI” incompréhensibles.

  - Les intégrations multi-canaux dès le départ (rester focus Shopify + mode).

- Réduire :

  - Le jargon data / BI.

  - La friction d’adoption (onboarding ultra guidé + recettes prêtes à l’emploi).

- Augmenter :

  - La traduction en actions concrètes (listes de produits, scénarios promos, suppressions de collections).

  - La qualité des insights merchandising (pas juste “top produits”, mais “orphan SKUs”, “risques de frustration tailles”).

- Créer :

  - Une vision par ensembles (croiser / exclure / combiner) au cœur de l’UX.

  - Un “playground promos” avec simulation avant action.

Moat principal (à terme)

- Data + recettes merchandising verticalisées : plus tu as de boutiques, plus tu sais quels ensembles et scénarios “fonctionnent” dans la mode → moat de données & know-how difficile à copier.

Phrase de positionnement

Pour les marques mode sur Shopify qui se sentent perdues dans leur catalogue et leurs collections, nous sommes un copilote merchandising qui transforme votre catalogue en ensembles intelligents et actions concrètes. Contrairement aux outils d’analytics génériques ou aux exports Excel, nous vous montrons où sont les trous, les doublons et les surstocks et nous préparons des plans concrets de collections et de promos.

## 🚀 Go-to-market

Mouvement GTM

- PLG léger : installation simple via Shopify App Store + trial 14–30 jours.

- Marketing-led : contenu très niché merchandising mode.

- Sales light : closings via démos pour les comptes >200 €/mois.

ICP initial (beachhead)

- Marque mode/RTW sur Shopify

- 500–5 000 SKU, 0,5–5 M€ de CA annuel

- 1–3 personnes gérant e-com / merchandising

- Douleurs explicites :

  - “On ne sait pas quel stock pousser / remiser.”

  - “Nos collections sont un bazar ingérable.”

Canaux d’acquisition prioritaires

- Shopify App Store : fiche très claire, use cases mode, screenshots “Carte du catalogue” et “Rapports d’actions”.

- Contenu expert :

  - Articles du type : “7 ensembles pour nettoyer ton catalogue Shopify avant les soldes”.

  - “Templates de promos intelligentes pour la mode.”

- Partenariats agences Shopify / freelances e-com : qui gèrent plusieurs boutiques et te ramènent 3–5 clients d’un coup.

## 📈 Metrics & unit economics (cibles)

- ARPU cible (moyenne) : 150–200 €/mois.

- Marge brute : 80–85 % (attention au coût IA quand tu rajoutes des features avancées).

- Churn mensuel cible :

  - <4 % sur petits comptes,

  - <2 % sur comptes Growth/Plus.

- LTV:CAC : viser >3:1 rapidement.

- CAC payback : <12 mois, idéalement 6–9 mois via contenu + Shopify App Store.

North Star Metric

Nombre de boutiques qui, chaque mois, créent au moins un nouvel ensemble ET consultent / exportent au moins un rapport d’action.

Ça garantit que l’app sert vraiment à prendre des décisions, pas juste être installée.

## 🛤️ Roadmap produit

### Phase 1 (0–3 mois) – V1 cœur (ce que tu as déjà bien cadré)

- Onboarding pédagogique

  - Métaphore “ensemble” + 2–3 scénarios mode intégrés (“robes en promo avec stock”, “produits orphelins de collections”).

- Carte du catalogue

  - Répartition catégories / couleurs / tailles / prix / stock.

  - Cliquer sur un bloc = créer un ensemble de travail.

- Builder d’ensembles simples

  - Croiser / Combiner / Exclure, basé sur catégories, tags, prix, stock, ventes.

- 2 familles de rapports

  - “Optimisation des collections” : orphelins, produits dans trop de collections, collections quasi vides.

  - “Préparation des promos” : surstocks, rotation faible.

- Exports

  - CSV + vues checklist (“à corriger”, “à remiser”).

Objectif Phase 1 : 5–10 boutiques actives qui utilisent vraiment l’outil pour préparer au moins une grosse opération (nouvelle saison, soldes).

### Phase 2 (3–12 mois) – PMF + premières briques IA

- Module “Playground prix & promo” (comme décrit)

  - sélection d’un ensemble → simulation simple d’impact (CA, marge, % catalogue en promo).

- Copilote simplifié

  - requêtes texte (“montre-moi…”) → traduction en ensembles.

- Recettes merch prêtes à l’emploi

  - librairie de scénarios avec templates d’ensembles.

- Connecteurs & qualité de données

  - Améliorer robustesse synchronisation Shopify, gestion multi-boutiques.

Objectif : clarté du “moment aha” et preuves que l’outil influence des décisions à plusieurs dizaines de milliers d’euros de CA.

### Phase 3 (1–3 ans) – Scale & “cerveau merchandising”

- IA avancée

  - modèles prédictifs d’impact promo, suggestions proactives (“il est temps de nettoyer telle collection”, “ces produits sont mûrs pour une promo ciblée”).

- Benchmarking anonymisé

  - “Tu es dans le top 25 % en profondeur de tailles, mais dans le bottom 25 % en taux de rotation sur les robes longues.”

- Ouverture au-delà de Shopify

  - Diverses plateformes e-com / OMS si tu veux élargir.

- API / écosystème

  - Permettre à d’autres apps de consommer tes ensembles (ads, recommandations onsite, etc.).

## ⚠️ Risques critiques & mitigations

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Adoption jugée “trop conceptuelle” (ensembles) | Les marchands se perdent | Onboarding ultra guidé, recettes prêtes à l’emploi, langage métier (“croiser”, “exclure”), pas de notation math type ∩/∪ en prod. |
| Perception “encore un outil de reporting” | Difficulté à justifier une app de plus | Insister sur le côté actionnable : listes de produits, scénarios promos, nettoyage de collections. Capturer des études de cas chiffrées. |
| Dépendance forte à Shopify | Si Shopify change les règles / API | Architecture propre, veille API, diversification ultérieure (mais rester focus Shopify pour chercher le PMF). |
| Coût IA vs. ARPU | Marges rognées par un usage intensif des LLM | Commencer avec règles + IA légère, bien séparer les features “AI Plus” dans un plan supérieur. |

## 📊 Opportunity scorecard (intuition)

| Dimension | Score (1–10) | Rationale |
| --- | --- | --- |
| Taille marché & timing | 7 | Marché Shopify mode important, timing bon, mais vertical assez pointu au départ. |
| Sévérité du problème | 9 | Sur les catalogues un peu gros, c’est un vrai enfer aujourd’hui. |
| Fit solution | 8 | Vision par ensembles colle très bien aux besoins merch. Il faudra bien travailler l’UX. |
| Levier IA | 8 | Gros potentiel en reco, simulation, copilote. |
| Moat potentiel | 7 | Data & recettes merch peuvent devenir un vrai avantage. |
| Clarté GTM | 7 | Shopify App Store + contenu expert = clear. A raffiner sur le segment exact. |
| Unit economics | 8 | ARPU correct, coûts surtout fixes. |
| Faisabilité exécution | 7 | Tech raisonnable (hors IA très avancée), gros travail UX & produit. |
| Overall | 7,5–8 | Très prometteur si tu décroches vite 5–10 design partners solides. |

## 🎯 Prochaines étapes concrètes

Cette semaine

- Formaliser 3–5 scénarios merch “phares” (ceux que tu as listés : nouvelle saison, nettoyages collections, promos, qualité catalogue).

- Préparer un deck / notion page ultra simple expliquant la vision par ensembles à un e-com manager.

- Identifier 10–15 marques cibles (Shopify) et booker 5 interviews problèmes (sans parler trop de solution).

Ce mois-ci

- Construire un proto Figma / no-code de :

  - Carte du catalogue

  - Builder d’ensembles

  - Un rapport “Optimisation des collections”

- Signer 3–5 design partners prêts à tester une V1 (même un peu brute) contre un deal sympa (prix réduit / accompagnement).

- Définir un MVP technique minimal : sync Shopify + calcul d’un petit nombre d’ensembles prédéfinis + exports CSV.

## 🔮 Vision à 5 ans

Si tu exécutes bien, dans 5 ans tu peux être :

“La plateforme de référence pour piloter le merchandising et les promos des marques mode DTC, branchée au cœur de leur Shopify, qui transforme des catalogues ingérables en stratégies claires et chiffrées.”

Les gens ne diront plus “on va regarder dans Shopify”, mais “on va voir ce que [ton outil] recommande” avant chaque saison, chaque campagne, chaque grosse promo.