# 🚀 Créer une Application avec l'IA

Guide Pratique en 4 Phases

De l'idée au produit fonctionnel

# Introduction

Ce guide présente une méthodologie structurée pour développer des applications en tirant parti de l'Intelligence Artificielle (Claude, GPT, etc.). L'objectif est de vous permettre de créer des applications fonctionnelles, même sans expertise technique approfondie, en suivant un processus clair et reproductible.

## Philosophie Générale

- L'IA est un partenaire : Elle vous assiste, mais vous gardez le contrôle créatif et décisionnel

- Itérer souvent, valider toujours : Mieux vaut avancer par petits pas validés que par grands bonds non testés

- Documenter au fur et à mesure : Chaque décision et chaque document sert de contexte pour l'IA

- Spécialiser les conversations : Utilisez une conversation par rôle/phase pour maintenir un contexte clair

# Vue d'Ensemble des 4 Phases

Le développement se déroule en 4 phases distinctes, chacune avec ses objectifs et livrables spécifiques :

| Phase | Nom | Objectif | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Découverte (Besoins) | Explorer et définir le besoin | - Brief produit - Notes de recherche |
| 2 | Planification (Spécifications) | Structurer le projet | - PRD (Product Requirements) - Maquettes UX |
| 3 | Architecture (Conception) | Concevoir la solution technique | - Document d'architecture - Epics & Stories |
| 4 | Implémentation (Développement) | Développer et livrer | - Code fonctionnel - Tests validés |

# Phase 1 : Découverte

⏱ Durée estimée : 1-3 heures  |  📋 Optionnel mais recommandé

Cette phase pose les fondations du projet. Elle permet de clarifier votre vision et d'explorer les possibilités avant de vous engager dans le développement.

## Étapes Détaillées

### 1. Brainstorming avec l'IA (Chat GPT 5.1 Thinking)

Lancez une conversation dédiée au brainstorming. Partagez votre idée brute et laissez l'IA vous poser des questions pour affiner votre vision.

💡 Prompt exemple : « J'ai une idée d'application pour [description]. Aide-moi à explorer les différentes fonctionnalités possibles et les cas d'usage. Pose-moi des questions pour mieux comprendre mon besoin. »

Procédure

- Dans le répertoire de vos projets IA, créer un nouveau répertoire et lui donner le nom de votre projet (le nom peut être temporaire)

- Lancer Chat GPT (5.1 thinking) et exécuter le prompt ci-dessus

- Sauvegarder le résultat dans un document : Mon idée.md

Astuce : à la fin de cette phase de brainstorming, utilise ce prompt :

💡 Prompt : « Sur la base de nos échanges et des conclusions validées ensemble, peux-tu me générer un document descriptif de ce projet avec tous les éléments validés ensemble, au format markdown. »

### 2. Recherche & Benchmark (Perplexity pro “Research”)

Demandez à l'IA de rechercher des solutions existantes similaires, d'identifier les bonnes pratiques du domaine et les technologies couramment utilisées.

💡 Prompt exemple : « Recherche les applications similaires à [mon idée]. Quelles sont leurs forces et faiblesses ? Quelles technologies utilisent-elles généralement ? »

Procédure

- Fichier à joindre au prompt : Mon idée.md

- Sauvegarder le résultat dans un document : Benchmark.md

Astuce :

💡 Prompt : « peux-tu me générer un document au format markdown. »

### 3. Rédaction du Brief Produit (GPT Saas Idea Elevator)

Synthétiser les éléments collectés dans un document structuré qui servira de référence tout au long du projet.

Template du Brief Produit :

| Section | Contenu à renseigner |
| --- | --- |
| Vision | Une phrase décrivant l'objectif ultime du produit |
| Problème résolu | Quel problème concret cette application résout-elle ? |
| Utilisateurs cibles | Qui sont les utilisateurs principaux ? (personas) |
| Fonctionnalités clés | Liste des 3-5 fonctionnalités essentielles |
| Contraintes | Budget, délais, technologies imposées, etc. |

Procédure

- Créer un nouveau GPT et le nommer “Saas Idea Elevator”

- Instruction = “Follow the instructions in the joined file. You must respond only in native french”

- Joindre le fichier “Instructions.txt” (Sources)

- Sauvegarder votre GPT

- Exécuter un prompt dans votre GPT spécifique en indiquant les pièces jointes suivantes : “Mon idée.md” et “Benchmark.md”

- Enregistrer le résultat dans un document : Project brief.md

Astuce :

💡 Prompt : « peux-tu me générer un document au format markdown. »

# “Phase 2 : Planification

⏱ Durée estimée : 2-4 heures  |  📋 Requis

Cette phase transforme votre idée en spécifications concrètes. C'est le moment de définir précisément ce que vous allez construire.

## Étapes Détaillées

### 1. Rédaction du PRD (Product Requirements Document) (Claude Opus 4.5)

Le PRD est le document central qui définit toutes les exigences du produit. Travaillez-le avec l'IA en mode conversation.

Structure du PRD :

- Objectifs du produit — Quels résultats mesurables visez-vous ?

- User Stories — « En tant que [utilisateur], je veux [action] afin de [bénéfice] »

- Exigences fonctionnelles — Liste détaillée de chaque fonctionnalité

- Exigences non-fonctionnelles — Performance, sécurité, accessibilité

- Critères d'acceptation — Comment saurez-vous que c'est terminé ?

💡 Prompt exemple : « Voici mon brief produit [coller le brief]. Aide-moi à rédiger un PRD complet. Commençons par définir les objectifs mesurables. »

Exemple 2 :: “Voici mon brief produit et un exemple de PRD. Rédige un PRD complet à partir du brief, en utilisant l’exemple comme référence de structure, de style et de niveau de détail. Le document final doit être rédigé en français natif. La sortie doit être uniquement au format markdown.”

Procédure :

- Ouvrir Claude Opus 4.5

- Exécute le prompt ci-dessus (exemple 2)

- Fichiers en pièce jointe :

  - Project brief.md

  - exemple_prd.txt (Sources)

- Livrable : PRD_V1

Astuce :

💡 Prompt : « peux-tu me générer un document au format markdown. »

### 2. Validation du PRD (optionnel mais recommandé : GPT Thinking / Pro 5.1)

Avant de continuer, faites valider votre PRD par l'IA avec un regard critique.

💡 Prompt exemple : « Joue le rôle d'un Product Manager senior. Critique ce PRD et identifie les points flous, les incohérences ou les éléments manquants. »

Procédure :

- Se connecter à GPT Thinking / Pro 5.1

- entrer le prompt ci-dessus avec le document PRD_V1

- Récupérer la liste des critiques et retourner dans Claude pour générer une V2 de votre PRD

- Livrable : PRD_V2

### 3. Création des Maquettes UX (si interface utilisateur ) (Gemini 3.0 Pro)

Pour les applications avec interface, créez des wireframes ou maquettes. L'IA peut vous aider à les concevoir et même les générer.

Options pour les maquettes :

- Wireframes textuels — L'IA décrit la disposition de chaque écran

- Maquettes HTML/CSS — L'IA génère des prototypes cliquables

- Diagrammes de flux — L'IA crée des parcours utilisateurs visuels

Prompt exemple : “ Génères moi une spécification front basé sur le modèle front-end-spec en pièce jointe en te basant sur mon PRD. Le document généré doit être au format markdown. “

💡Prompt exemple 2 : “Génère une spécification front-end en t’appuyant sur mon PRD et sur le modèle front-end-spec joints en pièces attachées. Le document généré doit être au format Markdown.”

Procédure :

- Se connecter à Gemini 3.0 Pro et se mettre en mode raisonnement

- entrer le prompt ci-dessus avec en pièces jointe

  - le document PRD

  - front-end-spec-tmpl.md (Sources)

- Livrable : document de spécification front

# Phase 3 : Architecture

⏱ Durée estimée : 2-4 heures  |  📋 Requis

Cette phase définit comment le système sera construit techniquement. Elle est cruciale pour éviter les problèmes en cours de développement.

## Étapes Détaillées

### 1. Conception de l'Architecture Technique (Claude Opus 4.5)

Demandez à l'IA de proposer une architecture adaptée à vos besoins et contraintes.

Éléments à définir :

- Stack technologique — Langages, frameworks, bases de données

- Structure du projet — Organisation des dossiers et fichiers

- Composants principaux — Modules, services, APIs

- Flux de données — Comment les données circulent dans le système

- Intégrations externes — APIs tierces, services cloud

💡 Prompt exemple : « Voici mon PRD [coller le PRD]. Propose une architecture technique adaptée. Je suis [débutant/intermédiaire/avancé] en développement. Explique tes choix. »

💡 Prompt exemple 2 : “Génère l’architecture technique de mon projet en suivant le modèle architecture-tmpl, en t’appuyant sur mon PRD et ma spécification front-end. N’omets aucun détail.

Je souhaiterai créer cette application avec… (optionnel : indiquer la techno)”

### Option 1 — claire, pro, très exploitable

Prompt :

Génère l’architecture technique complète de mon projet au format architecture-tmpl, en te basant uniquement sur mon PRD et ma spécification front-end.
 Couvre toutes les dimensions (composants, flux, données, APIs, sécurité, auth, erreurs, observabilité, perf, déploiement, CI/CD, environnements, dépendances, contraintes).
 N’omets aucun détail : si une information manque, liste explicitement les hypothèses et les questions bloquantes.

### Option 2 — plus directive (structure + exhaustivité + “pas de blabla”)

Prompt :

En suivant strictement le template architecture-tmpl, produis une architecture technique exhaustive à partir de mon PRD et de ma spécification front-end.
 Réponds section par section du template, sans sauter de rubriques.
 Pour chaque décision importante, indique : contexte → choix → alternatives → trade-offs → impacts.
 Si des éléments ne sont pas spécifiés, fournis : hypothèses, risques, et questions à trancher.

### Option 3 — orientée “livrable” (prête à copier dans un doc)

Prompt :

Produit un document d’architecture technique prêt à être partagé, au format architecture-tmpl, basé sur mon PRD et ma spécification front-end.
 Le résultat doit être auto-suffisant (compréhensible sans contexte supplémentaire) et inclure : diagrammes textuels (si applicable), interfaces, modèles de données, contrats d’API, stratégie de sécurité, stratégie de tests, monitoring/alerting, plan de déploiement, et checklist de mise en production.
 N’omets aucun détail ; explicite les hypothèses et les zones d’incertitude.

### Option 4 — courte mais robuste

Prompt :

Génère l’architecture technique complète de mon projet en respectant le template architecture-tmpl, à partir de mon PRD et de ma spécification front-end. Ne saute aucune section. S’il manque des informations : note les hypothèses et pose les questions nécessaires.

Procédure :

- Se connecter à Claude (Opus 4.5)

- entrer le prompt ci-dessus avec en pièces jointe

  - le document PRD

  - document de spécification front

  - architecture-tmpl.md (Sources)

- Préciser les technos à utiliser

- Livrable : document d’architecture technique (DAT)

### 2. Validation de l'Architecture (optionnel)

Faites challenger votre architecture par l'IA dans un rôle d'architecte senior.

💡 Prompt exemple : « Joue le rôle d'un architecte logiciel senior. Critique cette architecture et propose des améliorations ou alternatives. »

### 3. Découpage en Epics et Stories

Transformez les fonctionnalités en unités de travail gérables.

Structure recommandée :

| Niveau | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Epic | Grande fonctionnalité regroupant plusieurs stories | « Gestion des utilisateurs » |
| Story | Fonctionnalité atomique implémentable en 1-4h | « Créer un formulaire d'inscription » |
| Tâche | Sous-étape technique d'une story | « Valider le format de l'email » |

### 4. Test Design (optionnel)

Définissez à l'avance comment chaque fonctionnalité sera testée.

💡 Prompt exemple : « Pour chaque story, définis les critères d'acceptation et les cas de test à prévoir. »

# Phase 4 : Implémentation

⏱ Durée variable  |  📋 Requis — Processus itératif

C'est la phase de développement proprement dite. Elle suit un cycle itératif pour chaque story.

## Le Cycle de Développement

Chaque story passe par le cycle suivant :

| # | Étape | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Créer la Story | Fournir à l'IA le contexte complet : PRD, architecture, et la story à implémenter |
| 2 | Valider la Story (optionnel) | Demander à l'IA de reformuler la story pour vérifier sa compréhension |
| 3 | Développer | L'IA génère le code. Procéder par petits incréments testables. |
| 4 | Code Review | Utiliser une autre conversation (ou un autre LLM) pour reviewer le code |
| 5 | Itérer | Corriger les problèmes identifiés, puis passer à la story suivante |

## Bonnes Pratiques de Développement

### Fournir le contexte complet

À chaque nouvelle conversation de développement, incluez :

- Le PRD complet (ou les sections pertinentes)

- Le document d'architecture

- La structure actuelle du projet

- Les fichiers existants concernés par la modification

### Procéder par petits incréments

⚠️ Erreur courante : Demander trop de fonctionnalités à la fois. L'IA perd en précision sur les gros prompts.

Préférez des demandes ciblées : « Implémente uniquement la validation du formulaire » plutôt que « Crée tout le module utilisateur ».

### Utiliser la Code Review

La code review par un second LLM (ou une conversation séparée) permet de :

- Détecter les bugs et failles de sécurité

- Améliorer la qualité et la maintenabilité du code

- Obtenir un regard neuf sans biais de confirmation

💡 Prompt de review : « Joue le rôle d'un développeur senior. Review ce code en cherchant les bugs, failles de sécurité et améliorations possibles. Sois critique. »

## Rétrospective

À la fin de chaque epic (groupe de stories), prenez le temps d'une rétrospective :

- Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?

- Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?

- Quels prompts ont été les plus efficaces ?

- Y a-t-il des patterns à réutiliser ?

# Conseils Pratiques pour Réussir

## Gestion des Conversations

| ✅ À faire | ❌ À éviter |
| --- | --- |
| - Une conversation par rôle/phase - Nommer clairement chaque conversation - Sauvegarder les documents importants - Résumer le contexte si la conversation est longue | - Mélanger tous les sujets dans une seule conversation - Perdre de vue le contexte après trop d'échanges - Ne pas documenter les décisions prises - Demander plusieurs fonctionnalités à la fois |

## Prompts Efficaces

La qualité de vos prompts détermine la qualité des réponses. Voici les clés :

- Donner le contexte — Expliquez le projet, votre niveau, vos contraintes

- Être spécifique — « Crée un bouton de connexion » vs « Crée l'interface »

- Attribuer un rôle — « Agis comme un expert en UX design »

- Demander des clarifications — « Si tu as des questions, pose-les avant de commencer »

- Itérer — Ne vous attendez pas à un résultat parfait du premier coup

## Quand Ça Ne Marche Pas

Si l'IA ne produit pas le résultat attendu :

- Reformulez votre demande différemment

- Décomposez le problème en étapes plus petites

- Montrez des exemples de ce que vous voulez

- Expliquez ce qui ne va pas dans la réponse actuelle

- Changez de conversation pour repartir sur une base saine

# Checklist Récapitulative

Utilisez cette checklist pour vous assurer de n'oublier aucune étape importante.

## □ Phase 1 — Découverte

- Brainstorming réalisé avec l'IA

- Recherche et benchmark effectués

- Brief produit rédigé et sauvegardé

## □ Phase 2 — Planification

- PRD complet rédigé

- PRD validé/critiqué

- Maquettes UX créées (si applicable)

## □ Phase 3 — Architecture

- Architecture technique définie

- Stack technologique choisi

- Epics et Stories découpés

- Priorités définies

## □ Phase 4 — Implémentation (par story)

- Contexte fourni à l'IA (PRD, archi, fichiers)

- Story implémentée par petits incréments

- Code reviewé (autre LLM ou conversation)

- Tests passés

- Rétrospective effectuée (fin d'epic)

Outils:

https://github.com/eyaltoledano/claude-task-master (recommandé avec compte claude)

Use your AI assistant to:

- Parse requirements: Can you parse my PRD at scripts/prd.txt?

- Plan next step: What's the next task I should work on?

- Implement a task: Can you help me implement task 3?

- View multiple tasks: Can you show me tasks 1, 3, and 5?

- Expand a task: Can you help me expand task 4?

- Research fresh information: Research the latest best practices for implementing JWT authentication with Node.js

- Research with context: Research React Query v5 migration strategies for our current API implementation in src/api.js

https://github.com/github/spec-kit (GPT 5.1)

2.1 /speckit.constitution - Establish project principles (using @prd)

2.2 /speckit.specify - Create baseline specific (using @prd) - [Optionnel] Concentre sur la phase 1

2.3 /speckit.plan - Create implementation plan (using @ prd @architecture @front)

2.4 /speckit.tasks - Generate actionable tasks

2.5 /speckit.implement - Execute implementation

https://github.com/Fission-AI/OpenSpec

# Conclusion

Cette méthodologie vous permet de structurer votre collaboration avec l'IA pour créer des applications de qualité. Les clés du succès sont :

- La documentation — Chaque document nourrit le contexte pour l'étape suivante

- L'itération — Avancez par petits pas validés

- La validation — Faites critiquer vos livrables par l'IA elle-même

- La séparation des préoccupations — Une conversation par rôle

Bonne création ! 🚀